湘永专审字[2020]第0073号

东安县2016-2019年生态文明和环保

预算支出绩效评价报告

东安县财政局：

为了考核和评价东安县2016-2019年生态文明和环保专项资金管理使用情况及项目实施效果，进一步规范和加强预算支出使用管理，切实提高财政资金使用效益和项目管理水平，为以后年度专项资金预算安排提供重要参考依据。根据《东安县财政局关于开展2016-2019年生态文明和环保支出重点绩效评价工作的通知》（东财绩〔2020〕8号）要求，我们接受委托，会同东安县财政局、东安县各项目实施单位，于2020年10月20日-30日，对东安县2016-2019年生态文明和环保专项资金实施绩效评价。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本绩效评价报告。

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况

东安县人民政府为贯彻落实习近平生态文明思想和中央、省委、市委、县委的决策部署，切实担负起生态文明建设和生态环境保护的政治责任，认真贯彻东安县生态文明和环保工作重大战略部署，以推动生态文明和环保计划落地见效，更好地打造东安县生态文明和环境保护，自2016年起，设立生态文明和环保专项资金，由东安县财政局负责项目实施的统筹和监督。

2016年-2019年生态文明和环保专项资金26,815.07万元，包括上级补助资金20,213.45万元和县本级配套资金6,601.62万元。主要用于全县卫生费、保洁费、污水处理、生活垃圾处理、澄江中学后公厕及垃圾中转站建设、农村人居环境整治、新农村建设、河道环境整治、紫水河流域禁养区退养拆迁补偿、舜皇山自然保护区内水电项目环境整治、污染源普查、环境监测、县城自来水锑超标整治、取缔39加2加1家砖厂补偿、东安县115个村庄规划编制、环卫车辆购置、三氧化二砷处置、电动自行车提前淘汰补贴、公交车电动化改造补贴、2017年冬季造林绿化、空气自动站更换A类设备、旱改水项目、农村改厕、“道安监管云”气象监测设施建设、《东安县紫云片区历史遗留锑污染综合整治实施方案》编制、《大地锰业渣库封场风险管控项目实施方案》编制、新屋断面饮用水水源保护区治理项目、第三轮矿产资源规划编制和数据库建设、一般乡镇调入地块技术服务、制作安装河长制公示牌、塘复锰矿区重金属污染治理项目中心村洗矿场退出补偿、高岩湖景区通景公路青苗和建筑物补偿、湘江流域工业园区集中污水处理设施建设、畜禽规模养殖污染防治设施配套建设工程、白牙市锰矿废渣治理、退耕还林补贴、岩溶地区石漠化综合治理工程、“十二五”农村水电增效扩容、湘江保护和治理、城镇黑臭水体整治、传统村落保护、东安锑矿和锰矿区矿山生态环境综合整治、县环保综合能力建设相关经费等。

- 预算资金使用管理情况

东安县2016-2019年生态文明和环保专项资金实行国库集中支付方式，资金由东安县财政局按计划拨入各项目执行单位。各项目执行单位遵照《东安县使用财政专项资金实施方案》、《东安县使用财政专项资金管理办法》、《东安县使用财政专项资金操作规程》、《东安县使用财政专项资金绩效考评办法》、《东安县使用财政专项资金项目督查方案》和《东安县使用财政专项资金项目公开公示制度》等文件要求执行。由东安县财政局根据项目性质、项目内容、项目实施进度做出资金使用计划，经分管领导审批后，再按专项资金管理办法的要求及程序拨付专项资金。并对专项资金建立明细账核算，确保专项资金专款专用。

（三）预算支出绩效目标完成程度

东安县这几年的环境保护和生态文明建设的大力投入，使得东安县域森林覆盖率达到62.7%，城市绿化率达到65%，城区空气质量优良率达到90.1%，荣获“生态之城”之美誉。先后荣获国家重点生态功能区、全省全域旅游示范县、湖南省园林城市等荣誉称号。2020年10月东安县荣获“第四批国家生态文明建设示范市县”称号，也是这批公布的名单中永州市唯一入选的县区。已优秀地完成目标。

二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

绩效评价的目的在于通过对东安县2016-2019年生态文明和环保项目资金”进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。

## （二）预算支出绩效评价依据

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（永政发[2013]24号）及中央、省、市、县有关食品安全管理规定、财务会计制度等相关文件，东安县财政局决定对全县2016-2019年生态文明和环保专项资金268,150,698.17元实施绩效评价。

## （三）绩效评价过程

根据东安县财政局于2020年10月与本事务所签订的《东安县财政局绩效评价业务委托协议书》要求，东安县财政局委托湖南永一会计师事务所有限责任公司负责绩效评价工作的具体组织实施。2020年10月20日-30日，湖南永一会计师事务所有限责任公司组织项目组前往东安县进行现场评价。项目组通过座谈会听取情况，审查政策文件、相关报表、账簿、凭证和项目业务台账等资料，实地走访调查，了解生态文明和环保预算支出政策执行落实情况，采集相关数据，并根据各实施单位报送的绩效评价自评报告和《东安县2016-2019年生态文明和环保专项资金基础信息表》等材料进行分析，形成评价结论。

- 预算支出主要绩效及评价结论

（一）预算支出主要绩效

1、东安县2016-2019年生态文明和环保预算支出26,680.07 万元，其中：上级追加资金6,466.62万元，县本级配套资金20,213.45万元。其中：

2016年预算支出652.14万元，均为上级追加资金。

2017年预算支出9,018.11万元，其中上级追加资金2,822.74万元，本级配套资金6,195.37万元。

2018年预算支出8,422.88万元，其中上级追加资金2,238.28万元，本级配套资金6,184.60万元。

2019年预算支出8,586.94万元，其中上级追加资金753.47万元，本级配套资金7,833.48万元。

- 截止到2020年9月30日，东安县2016-2019年生态文明和环保实际支出26,680.07万元，支出率为100%。明细如下表：

| 2016-2019年生态文明和环保支出情况汇总表 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 项目内容 | 2016年投入资金 | 2017年投入资金 | 2018年投入资金 | 2019年投入资金 | 上级追加 | 本级配套 | 投入合计 |
|  |  | 上级追加 | 上级追加 | 本级配套 | 上级追加 | 本级配套 | 上级追加 | 本级配套 |  |  |  |
| 1 | 卫生费 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.56 | 0.00 | 460.05 | 0.00 | 1,000.61 | 1,000.61 |
| 2 | 污水处理费 |  | 0.00 | 1,082.50 | 0.00 | 1,562.85 | 0.00 | 1,875.17 | 0.00 | 4,520.52 | 4,520.52 |
| 3 | 保洁费 |  | 0.00 | 30.20 | 0.00 | 876.48 | 0.00 | 1,278.10 | 0.00 | 2,184.78 | 2,184.78 |
| 4 | 农村、城市生活垃圾处理 |  | 0.00 | 220.40 | 0.00 | 584.99 | 0.00 | 756.76 | 0.00 | 1,562.15 | 1,562.15 |
| 5 | 澄江中学后公厕及垃圾中转站建设资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.00 | 107.00 |
| 6 | 农村人居环境整治、新农村建设 |  | 300.39 | 697.26 | 750.00 | 64.00 | 257.73 | 42.49 | 1,308.12 | 803.75 | 2,111.87 |
| 7 | 清除非法小高炉经费 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | 490.00 |
| 8 | 河道环境整治 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 121.80 |
| 9 | 紫水河流域禁养区退养拆迁补偿款 |  | 0.00 | 1,827.00 | 0.00 | 914.42 | 0.00 | 162.74 | 0.00 | 2,904.17 | 2,904.17 |
| 10 | 舜皇山自然保护区内水电项目环境整治 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 77.00 |
| 11 | 污染源普查、环境监测 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 410.00 | 410.00 |
| 12 | 县城自来水锑超标整治项目工程 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,141.51 | 0.00 | 1,141.51 | 1,141.51 |
| 13 | 取缔39加2加1家砖厂费用 |  | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729.88 | 0.00 | 1,249.88 | 1,249.88 |
| 14 | 东安县115个村庄规划费 |  | 0.00 | 369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.00 | 369.00 |
| 15 | 环卫车辆购置 |  | 0.00 | 254.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.99 | 254.99 |
| 16 | 三氧化二砷处置经费 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.50 | 381.50 |
| 17 | 黄标车提前淘汰、公交车电动化改造补贴资金 |  | 0.00 | 127.78 | 0.00 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.38 | 153.38 |
| 18 | 2017年冬季造林绿化资金 |  | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 19 | 工作经费、运营经费 |  | 0.00 | 386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.00 | 386.00 |
| 20 | 空气自动站更换A类设备经费 |  | 0.00 | 51.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.65 | 0.00 | 174.50 | 174.50 |
| 21 | 旱该水项目青苗款、青苗种植、公示牌 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 218.00 | 218.00 |
| 22 | 2018年农村改厕奖补资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 275.78 | 0.00 | 275.78 | 275.78 |
| 23 | “道安监管云”气象监测设施建设 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.50 | 0.00 | 124.50 | 124.50 |
| 24 | 县环保综合能力建设经费 |  | 20.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 188.00 | 55.00 | 188.00 | 243.00 |
| 25 | 《东安县紫云片区历史遗留锑污染综合整治实施方案》相关费用 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 |
| 27 | 编制大地锰业渣库封场风险管控项目实施方案专项经费 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.70 | 0.00 | 27.70 | 27.70 |
| 28 | 新屋断面饮用水水源保护区治理项目工程款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.95 | 0.00 | 47.95 | 47.95 |
| 29 | 第三轮矿产资源规划编制、数据库建设费用 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.40 | 0.00 | 54.40 | 54.40 |
| 30 | 一般乡镇调入地块技术服务费 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | 0.00 | 37.80 | 37.80 |
| 31 | 洒水费 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
| 32 | 制作安装河长制公示牌费用 |  | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 33 | 塘复锰矿区重金属污染治理项目中心村洗矿场退出补偿资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
| 34 | 高岩湖景区通景公路青苗、建筑物补偿资金 |  | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
| 35 | 新建下水道工程款 |  | 0.00 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.56 | 24.56 |
| 36 | 曾满贵养猪场退养补偿资金 |  | 0.00 | 19.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.32 | 19.32 |
| 37 | 其他经费 |  | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 58.40 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 92.90 | 92.90 |
| 38 | 湘江流域工业园区集中污水处理设施建设 |  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 39 | 畜禽规模养殖污染防治设施配套建设工程 |  | 0.00 | 0.00 | 134.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.18 | 0.00 | 134.18 |
| 40 | 白牙市锰矿废渣治理 |  | 841.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841.06 | 0.00 | 841.06 |
| 41 | 退耕还林补贴 | 652.14 | 720.82 | 0.00 | 222.50 | 0.00 | 93.00 | 0.00 | 1,688.46 | 0.00 | 1,688.46 |
| 42 | 岩溶地区石漠化综合治理工程 |  | 690.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.25 | 0.00 | 690.25 |
| 43 | “十二五”农村水电增效扩容 |  | 250.22 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 257.72 | 0.00 | 257.72 |
| 44 | 湘江保护和治理相关重点工作财政奖补资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.08 | 0.00 | 201.08 | 0.00 | 201.08 |
| 45 | 东安锑矿、锰矿区矿山生态环境综合整治项目 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.16 | 0.00 | 197.16 | 0.00 | 197.16 |
| 46 | 城镇黑臭水体整治 |  | 0.00 | 0.00 | 45.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.51 | 0.00 | 45.51 |
| 47 | 传统村落保护（横塘镇横塘村） |  | 0.00 | 0.00 | 48.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.08 | 0.00 | 48.08 |
| 小计 | 652.14 | 2,822.74 | 6,195.37 | 2,238.28 | 6,184.60 | 753.47 | 7,833.48 | 6,466.62 | 20,213.45 | 26,680.07 |
| 合计 | 652.14 | 9,018.11 | 8,422.88 | 8,586.94 | 6,466.62 | 20,213.45 | 26,680.07 |

（二）评价结论

东安县2016-2019年生态文明和环保预算支出使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理严格，会计核算规范有效，保障了项目的顺利实施。根据《东安县2016-2019年生态文明和环保预算支出项目绩效评价指标评分表》评分，得分98 分，财政支出绩效为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

东安县2016-2019年生态文明和环保预算专项资金是根据《湖南省生态文明体制改革实施方案（2014-2020）》文件要求，认真贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，始终坚持走生态优先、绿色发展之路，深入实施“生态立县”战略，全力推进生态文明高水平建设和经济高质量发展。对东安县生态文明和环保进行专项资金立项，由县财政局每年按实际费用下达预算指标到各项目实施单位。

- 预算执行过程情况

东安县2016-2019年生态文明和环保预算专项资金由东安县委县政府认真贯彻落实习近平生态文明思想，按照高质量发展的总体要求，凝心聚力、务实进取，奋力打好污染防治攻坚战，促进全县经济平稳发展、社会和谐稳定、群众安居乐业。以建设重大项目、整改突出环境问题为主线，县财政局按照项目预算拨付预算指标到各项目实施单位，各项目实施单位根据项目实际进度，经审批之后进行付款，各项目实施单位设置生态文明和环保明细账进行核算，保证了专款专用。

- 预算支出产出情况

近年来，东安县牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，始终坚持走生态优先、绿色发展之路，深入实施“生态立县”战略，全力推进生态文明高水平建设和经济高质量发展，人民群众的幸福感、获得感不断增强。

1、推进生态文明县建设。根据《东安生态文明县建设实施方案》实施细则，督促各责任单位对照细则和相关指标，制定详细可行的工作计划，牵头组织协调各责任单位扎实推进，确保落实到位。进一步深入生态文明“细胞”创建，继续创建一批全国生态文明示范村镇、绿色学校、绿色企业以及生态文明教育示范基地等。

2、农村环境综合整治整县推进。东安县农村环境综合整治整县推进项目工程覆盖全县15个乡镇，495个行政村，农村人口36.17万人。具体建设了农村饮用水源保护、生活污水处理、生活垃圾处理、畜禽养殖污染治理等。

完成的主要工作：一是饮用水保护工程。积极做好饮用水保护区上游（准保护区）面源污染控制工作，加强治理，严加防控。完成饮用水源保护11处，配套水源地保护工程1处、河道清洁1处。完善水源保护的公众参与机制和人大监督机制。充分利用各种媒介，加大饮用水水源地保护宣传力度，引导公众参与，共同保护。二是生活垃圾处理工程。配置垃圾桶40000个，电动垃圾收集车8辆，自动压缩收集车4辆。三是生活污水处理工程。建设集中式人工湿地污水处理系统9座，氧化塘1座，污水收集管网25KM,分散式污水处理四格净化池1455户，配套徽动力集中式污水处理系统4座及部分污水处理运行维护费用。四是配套畜禽养殖污染治理工程。环境敏感区域畜禽养殖退养270户，退养补偿栏舍面积64572. 63㎡，建设畜禽粪污处理系统5座。

截至2019年6月，全县集中式饮用水源地水质合格率达到100%，农村生活污水处理率达75.6%，生活垃圾定点存放清运率达100%，生活垃圾无害化处理率达86.3%，畜禽养殖粪便综合利用率达83.2%，全县历史遗留工矿污染得到了有效治理，东安县农村环境综合整治整县推进项目基本完成了治理目标，效益明显。

- 突出工作重点，推进企业污染整治提升工作。认真落实行业整治、大气复合污染防治、工业污染治理专项行动等工作内容，按计划进度完成各项工作任务。强化大气污染防治，加快锰矿开采区废渣综合治理工程，加快改造和淘汰燃煤锅炉，加快取缔42家红砖厂，加快淘汰“黄标车”、公交车电动化改造。对列入整治的工业行业强化整治要求，严格按照时间节点和整治要求，适时开展“零点”行动，倒逼企业加大整治力度。

白牙市镇锰矿开采区废渣综合治理工程于2018年7月底开工，2019年9月29日通过完工验收。主要内容为处理白牙市镇石溪河村锰矿区、大比村锰矿区的废渣及尾矿，项目就地填埋I类废渣、尾砂共计约34.93万m3；安全填埋II类固废共计66500m3；生态恢复面积58865平方米(88.2975 亩)，修建挡渣墙104.2米，修建截洪沟1989米，修建排水沟1299.7米。项目实施后，治理后场地土壤污染物总量可同时满足《湖南省地方标准重金属污染场地土壤修复标准》(DB43/T1165-2016)“表1中重金属污染场地土壤修复总量标准(工业用地)”限值和《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)，水浸浓度可满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1的III类限，达到了预期治理效果。

- 推进城镇生活污水治理工程。为加快城镇污水处理设施建设与改造，确保污水处理率达到或优于国家和地方的政策要求，东安县建设了紫溪市镇污水处理厂和工业园污水处理厂。目前，紫溪市镇污水处理厂已于2020年8月完工验收。工业园污水处理厂于2019年5月1日正式开工建设，内容主要包括六大部分,分别为：一是厂区土石方及场地平整工程，现已全部完工；二是厂区构、建筑物工程，现已全部完工；三是厂区配套设施，已完成95%；四是进厂道路，已完成土石方以及一层水稳；五是污水进出管网埋设，现已全部完工；六是设备安装及电气工程，现已基本完成订制，暂未进场安装。

- 保障县城供水，紧急落实城区自来水厂水锑浓度超标整改项目。2018年底，城内自来水检出锑含量严重超标，尽快实现自来水水质稳定达标，保障县城供水，县级分管领导组织县城管局、自来水公司成立了饮用水锑超标整治工作小组并制定了应急方案。为提高新屋断面的提水能力，在原有水泵机组及以上水管道的基础上，增设了2台1100KW的水泵，增铺了一条1008米的DN500钢丝PE上水管道，新屋断面的提水能力由原来的2.5万吨/日提高到4万吨/日。并聘请湖南大学教授许仕荣教授专家团队并会同湖南中冶长天、永州市水务公司、永州市废排中心专家，研究验证水厂除锑工艺。采用42+1方式进行自检，增加了对锑项目的自检，继续使用化学沉淀法--投入聚合硫酸铁、活性炭降锑，增加对水源水、出厂水、管网末梢水、监测样本和监测频次，每天上午9:00和下午13:30对进、出厂水进行检测，及时掌握水质变化趋势。经过20多天的检测，平常新屋断面水质较稳定，但遇到高岩水库、紫江水库泄洪的情况时，锑浓度会增高。

- 保护环境，推进石漠化综合治理林草植被恢复工程。东安县2017年度石漠化综合治理林草植被恢复工程规划设计面积692公顷，实际完成692公顷，占计划任务的100%。人工造林小班及补植小班中，成活率85%以上的合格面积为692公顷，占计划总任务的100%。其中林草植被恢复工程人工新造防护林296.7公顷，新造经济林10.9公顷，封山育林完成384.4公顷；小型水利水保工程完成山塘维修24口，全部完成初步设计任务，沟渠建设灌渠11902米，完成排灌渠建设5300米，比初步设计15211米多建设1991米。

通过项目建设，极大改善了东安县岩溶石漠化地区群众的生产生活条件，增加了农民收入，缓和了石漠化地区生产生活矛盾，促进了石漠化地区经济社会的可持续发展，主要表现在：

①改善了石漠化地区群众的生产生活条件。通过小型水利水保设施建设，项目区荒弃、年久失修或坍塌渗漏的山塘和多年没有通水、淤积严重的沟渠得以修复，石漠化地区有限的水资源利用率显著提高，新增或改善灌溉面积0.24万亩，显著提高了粮食产量，增强了石漠化地区粮食供给能力，有力促进了石漠化地区的水利建设和其它基础设施建设，改善了石漠化地区群众的生产条件。

②改善了石漠化地区生态环境。项目区通过山塘整修、引水渠防渗，净化了水源，同时减少了肥料和水土流失，保护了农田，实现了粮食的高产稳产，通过林草植被恢复工程建设，石漠化地区人工新造防护林296. 7公顷，新造经济林10.9公顷，封山育林完成384.4公顷，减少了水土流失。

③增加了石漠化地区的农民收入，促进了贫困村经济发展。东安县2017年石漠化地区项目村大多为贫困村，在项目规划时，县石漠化综合治理领导小组着重考虑到项目建设与贫困村脱贫相结合，安排到贫困村的资金占总资金的近50%，石漠化地区贫困村群众积极参与项目建设，劳务性收入明显增加，同时粮食单产得以明显提高，据农业部门统计，已实施的项目区亩平增产65公斤，年均新增粮食将近156吨，项目区年人均纯收入增加200元以上，项目建设产生了较大的经济效益。

④缓和了石漠化地区社会生产生活矛盾。在项目建设以前，石漠化地区群众为了争水争山，经常发生矛盾，有时甚至发生群体性械斗事件。项目建成后，从根本上缓和了此类矛盾的发生，促进了石漠化地区社会和谐，产生了较大的社会效益。

⑤促进了石漠化地区经济的可持续发展。通过林草植被恢复工程防护林与经济林(油茶林)及小型水利水保设施的建设，石漠化地区群众长远生计问题得到了有效保障，促进了石漠化地区经济的可持续发展。

- 试点退耕还林还湿工程。东安县退耕还林还湿试点工程分两个试点区，即川岩乡松江村试点区和大庙口镇新溪村试点区，总面积62.8642公顷，其中耕地50.4277公顷(水田44.4692公顷，旱地5.9585公顷)，水域10.2372公顷(坑塘水面1.2899公顷，河流水面8.9472公顷)，交通运输用地1.0769公顷，住宅用地1.1224公顷。通过对试点区进行水系调整，因地制宜地采取相应治理措施，达到综合治理的目的。主要建设内容包括退耕还林6.93公顷，退耕还湿加动物净化系统43.81公顷，池塘河岸水域生态修复加动物净化系统10.73公顷，护路林6.6 km，区间管护廊道5.6km，标牌68块(包括项目区标牌4组、工程标牌64块)。

通过项目建设，东安县退耕还林还湿试点工程项目区的水文环境得到了很好的改良。一是水质质量得到很好的提升。项目区水质从设计初期的劣IV类均改良为III类以上。溶解氧指标得到提升，氨氮指标进一步降低，总磷、总氮指标均得到改良，全部达到I类地表水水质指标。二是水文环境得到很好的改良。项目实施后，现有还湿面积43.81公顷，湿地修复面积10.73公顷，湿地总面积达54.54公顷，湿地率达86.76%。

本工程通过水系调整、退耕还林、退耕还湿加动物净化系统、池塘水域生态修复加湿地动物净化系统、河流岸线生态修复、护路林、管护廊道及标牌等工程建设，通过发挥森林、湿地净化污水、涵养水源、保持水土等生态服务功能，减少农业面源污染入河入湖，提高渌水乃至湘江水环境质量，产出了较好的经济效益和强大的生态效益和社会效益。主要表现如下：

①生态效益明显。一是改善水质。退耕还林还湿能有效吸收和分解农业面源污染物和有毒物质，具有强大的消除污染和净化水质的作用，并能大大的改善试点区内的水环境。本项目实施后每年可净化1601.44万m³农业面源污染水，采用工程替代法，按小型污水处理厂治污费用1.1元/t进行测算，每年治污效益可达1761万元。二是改善生态环境。主要是调节径流，减灾防灾。项目实施后，退耕还林还湿措施可将一部分降水就地入渗，在汛期可以调节径流、减少泥沙淤积，同时削减了洪峰流量，有利于提高试点区抵御洪水灾害，保证农业稳产高产，保护人民群众的生命财产安全。三是湿地功能效益提升。湿地具有涵养水源、净化水质、调蓄洪水、控制土壤侵蚀、补充地下水、美化环境、调节气候、维持碳循环等极为重要的生态功能，是生物多样性的重要发源地之一，因此也被誉为“地球之肾”、“天然水库” 和“天然物种库”。据联合国环境署2002年的权威研究数据 显示，1公顷湿地生态系统每年创造的价值高达1.4万美元，是热带雨林的7倍，是农田生态系统的160倍。通过项目建设，湿地涵养水源能力按600m³/公顷计算，则试点区每年可增加涵养水源3.7万  m³。项目实施后土壤侵蚀量从中度减轻至微度，即每公顷每年减少200吨，试点区每年可减少土壤侵蚀1.2万吨。

②社会效益突出。退耕还林还湿工程的实施，试点区内的土地生产力将逐步得到修复，人与自然将趋于和谐，人民生活水平、生活质量得到显著提高，社会效益十分显著。主要表现在，一是促进试点区农业生产的发展。项目实施后，农业产业结构发生了变化，促进了试点区农业产业的发展。二是提高土地生产力。退耕还林还湿项目实施后，试点区的水土资源得到了有效保护和合理利用，土地生产力将逐步得到修复。三是提高农民生产技能和管理水平。在项目实施过程中，试点区内将有一批农民接受各经各类型专业技术培训，熟练掌握一、二门实用技术，显著提高生产技能和管理水平，并通过他们的“传、帮、带”，在试点区内广泛应用农业科学技术，提高广大农民的现代化农业意识，使传统封闭的农业逐步向现代农业转化。四是促进试点区社会经济发展。项目实施后，有效地改善了当地农业生产条件，提高土地生产力、劳动生产率，实现农业高产稳产，实现人口、粮食、生态和经济的良性循环。改善群众生活、居住环境，改变不良的卫生习惯，减少疾病的发生和传染病的蔓延。随着文化教育条件的改善，将会提高试点区适龄儿童的入学率，丰富农民的业余文化生活，促进社会进步。

③经济效益可观。试点区每年产生水生动、植物产品直接经济效益可达186.81 万元。主要包括以下二个方面：一是水生植物产品经济效益。试点区种植太空莲39.7759公顷,水生植物产品每年可产生直接经济效益119.32万元。二是水生动物产品经济效益。试点区构建水生动物净化系统44.9978公顷,水生动物产品每年可产生直接经济效益67.49万元。

8、推进电站增效扩容改造。主要对湘江水电站和高岩水库生态电站进行了增效扩容改造，电站改造后保证了水库下游河流生态流量，提高了电站水力资源利用率，提高了电站设备运行的可靠性和机组效率，增强了发电能力和降低了运行维护成本，消除安全隐患，实现节能减排目标。①湘江水电站增效扩容改造工程主要是对机电金属结构设备及其辅助设备设施进行更新改造，工程于2014年5月30日正式开工建设，主体合同工程于2016年3月6日完工，厂房等附属配套改造工程于2018年4月18日完工，2019年12月3日通过竣工验收。实施增效扩容改造后，湘江水电站1#-6#机组装机容量由改造前的19200KW（6*3200KW）增加到23400KW（6*3900KW)，年均发电量由改造前的9193万KW·H增加到11858万KW·H，装机容量增加4200KW，年净增加发电量2665万KW·H，提高了水能资源利用率，综合能效为0.875，实现了增效扩容改造的目标。 ②高岩水库生态电站位于东安县西部，为坝后式电站，装机容量160KW，卧轴混流式水轮发电组。改造工程于2017年2月25日开工，在原电站厂房内新建生态电站机组，主要工程量有：新建一台160KW水轮发电机组、机组辅助设备、机组无人值班系统、配电屏及配套电气设备。该工程于2017年12月28日通过完工验收，资产已交付使用。

- 预算支出效益情况

根据《东安县2016-2019年生态文明和环保预算支出项目绩效评价指标》部分指标执行待进一步完善：①绩效指标明确性扣1分，预算支出绩效目标细化分解不够具体，对绩效目标的社会效益、生态效益、可持续等方面未设立具体的绩效指标；②管理制度健全性扣1分，相应的业务和财务管理制度不够完善，不利于专项资金项目的监管和考核。东安县2016-2019年生态文明和环保预算支出使用整体符合政策要求，合理合法，使用有效，管理严格，综合得分98分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

# 1、科学合理安排生态文明和环保项目专项资金。及早谋划，紧紧围绕重点工作，严把项目审查关，本着“量入为出、统筹安排、保证重点、注重绩效”的原则，科学提出专项资金支持方向。

# 2、加强生态文明和环保项目专项资金的监管。建立了专项资金使用制度，加强项目实施进度跟踪监管，掌握项目进展情况，及时发现并积极解决存在的问题，严格项目实施质量，不断提高资金的使用效益。

3、规范资金使用，严格项目验收。严格落实各项要求，按照财政部门要求确保专款专用；严格按照相关的验收管理办法验收，确保项目质量、确保财政资金安全及使用效益。

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效指标设定不够细化，对绩效目标的社会效益、生态效益、可持续性等方面未设立具体的指标，绩效指标设定的科学性有待提高。

2、相应的业务和财务管理制度不够完善，不利于专项资金项目的监管和考核。

3、农村环保工作依然薄弱。通过大力开展农村环境综合整治，农村环境整体面貌有了较大改观，但由于农村环保工作机制还不完善，环保基础设施薄弱，村民环保意识还不够强，农业面源污染问题、农村生活垃圾和生活污水处理问题依然突出。

4、生态环境保护宣传工作开展不够有力。各有关部门及企业对环保宣传工作宣传力度不够，未能形成全社会强力推动生态文明建设与环境治理的社会氛围。

- 有关建议

- 设置完整细化的绩效指标、完善相应业务和财务管理制度，便于项目日常管理、考核和事后评价，提高财政资金的使用效益，提升财政资金使用的科学化、精细化。

- 进一步完善农村环保管理体制机制。农村生态环境污染原因复杂、随机性大、分布范围广，潜伏性和滞后性强、管理控制难度大，需要从宏观、战略上对农村生态环境建设与保护做出科学规划，进一步完善农村环保管理体制机制。

- 加大环保宣传力度。开展形式多样的宣传活动，充分发挥和利用新闻媒体、微信公众平台等手段加强宣传和舆论监督作用，扩大宣传面，力争做到宣传形式多样，社会各阶层易于接受，增强公众环保意识，引导公众积极参与生态文明建设。

4、坚持问题导向，加大日常监管和依法打击力度，建立严管严打长效机制，不断提升生态环保质量。

5、健全完善生态环境保护责任体系，全面强化生态环境监管执法，不断提升齐抓共管意识，着力构建大环保格局，确保习近平生态文明思想在东安落地落实。

附表1：东安县2016-2019年生态文明和环保预算预算支出汇总表

附表2：东安县2016-2019年生态文明和环保预算预算支出基础情况表

附表3：东安县2016-2019年生态文明和环保预算预算支出绩效评价指标评分表

附表4：东安县2016-2019年生态文明和环保预算预算支出基础数据表

湖南永一会计师事务所有限责任公司　中国注册会计师：

湖南　　永州 　　　　 中国注册会计师：

二〇二〇年十月三十一日